Aplicação prática de métodos e de técnicas de Engenharia de Software

Para

<Setor Automobilístico>

Preparado por <Gabriel Maron, Henrique Conceição, Gustavo Furini, Leonardo Nervino, Lucca Libanori>

<Versão: 01>

Data criação: <31/08/2023>

Tabela de Conteúdo

[Tabela de Conteúdo 1](#_Toc112059987)

[1. Contexto e modelo de desenvolvimento 2](#_Toc112059988)

[1.1 Contexto 2](#_Toc112059989)

[1.2 Modelo de desenvolvimento 2](#_Toc112059990)

[2. Escopo da aplicação 3](#_Toc112059991)

[2.1 Requisitos funcionais 3](#_Toc112059992)

[2.2 Requisitos não funcionais 3](#_Toc112059993)

[2.3 Diagrama de casos de uso 4](#_Toc112059994)

[2.4 Modelo de dados 4](#_Toc112059995)

[3. Estimativas 3](#_Toc112059991)

[3.1 Por ponto de função 6](#_Toc113889084)

[3.2 Por caso de uso 7](#_Toc113889085)

# Contexto e modelo de desenvolvimento

## Contexto

O projeto em questão está situado no setor automobilístico e visa o desenvolvimento de um

sistema avançado de controle e monitoramento para veículos autônomos. O objetivo primordial

desse sistema é possibilitar a operação autônoma desses veículos, com foco primário na segurança

dos ocupantes e demais usuários. Os veículos autônomos representam uma inovação tecnológica

em constante evolução, impulsionada pela contínua integração de novos sensores, aprimoramentos

em algoritmos. Dada a dinamicidade desse campo, a flexibilidade é um componente importante no

processo de desenvolvimento.

A autonomia dos veículos estabelece a segurança como uma prioridade fundamental. O

sistema a ser construído deve ostentar um grau excepcional de confiabilidade, sendo capaz de

tomar decisões instantâneas e precisas para evitar acidentes. A complexidade das situações de

tráfego exige uma arquitetura de software robusta e inteligente, que possa analisar e reagir às

mudanças do ambiente de maneira confiável.

Neste contexto, o projeto enfrenta desafios significativos que requerem abordagens técnicas

avançadas para lidar com essa demanda crescente, o projeto adotará uma abordagem que

contempla a utilização de tecnologias de ponta e infraestrutura escalável. A equipe de

desenvolvimento reconhece a importância de uma base sólida de Engenharia de Software para

orientar a definição do escopo, o planejamento das etapas e a execução eficiente do projeto.

**1.2 Modelo de desenvolvimento**

O modelo escolhido para esse projeto é o Modelo Incremental Evolutivo.

O Modelo Incremental Evolutivo é adequado para projetos onde as tecnologias evoluem

rapidamente. Isso permite que o sistema seja desenvolvido em etapas, incorporando novos avanços

tecnológicos à medida que são disponibilizados.

Dada a natureza crítica da segurança nos veículos autônomos, o desenvolvimento

incremental evolutivo permite que a equipe valide continuamente os aspectos de segurança à

medida que cada incremento é desenvolvido e testado e também a complexidade dos sistemas de

veículos autônomos requer a integração de vários componentes e sistemas. O modelo incremental

evolutivo possibilita a integração de forma gradual, garantindo que os componentes trabalhem bem

juntos.

O modelo escolhido permite que as lições aprendidas sejam incorporadas ao sistema de

forma contínua e também faz com que as partes sistema sejam entregues em prazos específicos,

o que é útil para demonstrações, testes e conformidade com regulamentações. A escolha do Modelo

Incremental Evolutivo se alinha com as características e peculiaridades do desenvolvimento de

veículos autônomos.

# Escopo da aplicação

A seguir serão especificados o escopo da aplicação por meio da definição dos requisitos funcionais e não funcionais, do diagrama de caso de uso e do modelo de dados.

## Requisitos funcionais

**RF01: Controle Autônomo**

- O sistema deve permitir a operação autônoma dos veículos, incluindo aceleração, frenagem e direção, com o objetivo de garantir a segurança dos ocupantes e demais usuários.

**RF02: Cadastro de Usuário de Motorista**

- O sistema deve permitir que os motoristas cadastrem seus perfis, incluindo informações pessoas, detalhes de contato e credenciais de acesso.

**RF03:** **Controle de Velocidade do Carro**

- O sistema deve permitir que os motoristas autônomos definam a velocidade desejada para o veículo. Deve haver um limite de velocidade máximo, de acordo com as regulamentações de segurança viária.

**RF04: Histórico de Viagens**

- O sistema deve manter um registro das viagens anteriores, incluindo informações sobre rotas, velocidade média, horários de início e término, e eventuais incidentes ou problemas de segurança.

**RF05: Buscas de Restaurantes Próximos**

- O sistema pode fornecer informações sobre restaurantes próximos ao longo da rota planejada. Os motoristas podem visualizar avaliações, cardápios e horários de funcionamento dos restaurantes para fazer pedidos ou planejar paradas.

**RF06: Informações Climáticas em Tempo Real**

- Integrar-se a fontes de dados meteorológicos para fornecer informações sobre as condições climáticas ao longo da rota. Isso inclui previsões de chuva, neve, ventos fortes ou outras condições que possam afetar a segurança da viagem.

**RF07: Gerenciamento de Rotas Autônomas**

- O sistema deve ser capaz de planejar rotas autônomas eficientes, levando em consideração informações de tráfego em tempo real, obstáculos detectados, preferências do usuário e regulamentações viárias. O sistema deve ajustar automaticamente a rota conforme as mudanças nas condições de tráfego e garantir uma navegação segura até o destino.

**RF08: Modo de Condução Personalizado**

- O sistema deve oferecer suporte a diferentes modos de condução autônoma, permitindo que os ocupantes escolham níveis de autonomia de acordo com suas preferências e necessidades. Isso inclui modos como “totalmente autônomo”, “assistência ao motorista” e “modo manual”, onde o veículo se adapta às decisões do motorista.

## Requisitos não funcionais

**RNF01: Segurança**

- O sistema deve ser altamente seguro e confiável, garantindo que a operação autônoma dos veículos seja segura para os ocupantes e para os demais usuários da estrada.

**RNF02: Desempenho em Tempo Real**

- O sistema deve ser capaz de tomar decisões e reagir a eventos em tempo real, garantindo que as respostas a situações de tráfego sejam instantâneas e precisas.

**RFN03: Escalabilidade**

- A arquitetura do sistema deve ser projetada para suportar um aumento no número de veículos autônomos em circulação.

**RFN04: Usabilidade**

- A interface do usuário deve ser intuitiva e de fácil utilização, garantindo que motoristas e passageiros possam interagir com o sistema de forma eficaz e segura.


**RNF05: Confiabilidade**

- O sistema deve ser altamente confiável, com capacidade de operar de maneira segura em diferentes condições de tráfego e ambiente.


**RNF06: Manutenibilidade**

- O sistema deve ser facilmente mantido e atualizado, com mecanismos eficazes para corrigir problemas, adicionar novos recursos e garantir a integridade do software.

## Diagrama de casos de uso



## Modelo de dados

**

# Estimativas

A partir do escopo definido na Seção 2 serão realizadas as estimativas do esforço de desenvolvimento. A seção abaixo demonstra o cálculo utilizando algumas técnicas, tais como, Planning Poker, Pontos por Função e Pontos por Caso de Uso.

## Planning Poker

|  |  |
| --- | --- |
| ***Identificação da funcionalidade (estórias de usuário)*** | ***Qtd horas estimadas*** |
| Controle Autônomo | 16 |
| Cadastro de Usuário de Motorista | 8 |
| Controle de Velocidade do Carro | 10 |
| Histórico de Viagens | 12 |
| Buscas de Restaurantes Próximos | 8 |
| Informações Climáticas em Tempo Real | 14 |
| Gerenciamento de Rotas Autônomas | 18 |
| Modo de Condução Personalizado | 12 |

|  |  |
| --- | --- |
| ***TOTAL DE HORAS:*** | *98* |

## Pontos por Função

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Função de Dados*** | ***Tipo*** | ***Registros***  ***#RL*** | ***Dados***  ***#TDE*** | ***Complexidade*** | ***PFNA*** |
| *Usuário* | *ALI* | *1* | *8* | *Média* | *10* |
| *Viagem* | *ALI* | *1* | *6* | *Média* | *10* |
| *Evento de Tráfego* | *ALI* | *1* | *5* | *Baixa* | *7* |
| *Restaurante* | *AIE* | *1* | *4* | *Baixa* | *7* |
| *Condições Climáticas* | *AIE* | *1* | *5* | *Baixa* | *7* |
| *Evento de Manutenção* | *ALI* | *1* | *5* | *Baixa* | *7* |
| *Rota* | *AIE* | *1* | *4* | *Baixa* | *7* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Função de Transação*** | ***Tipo*** | ***Arquivos***  ***#AL*** | ***Dados***  ***#TDE*** | ***Complexidade*** | ***PFNA*** |
| *Cadastrar Usuário* | *EE* | *1* | *8* | *Baixa* | *3* |
| *Iniciar Viagem* | *EE* | *1* | *2* | *Média* | *4* |
| *Encerrar Viagem* | *EE* | *1* | *1* | *Média* | *4* |
| *Registrar Evento* | *EE* | *1* | *2* | *Baixa* | *3* |
| *Buscar Locais* | *EE* | *1* | *4* | *Média* | *4* |
| *Consultar Clima* | *CE* | *1* | *2* | *Média* | *4* |
| *Buscar Rotas* | *EE* | *1* | *2* | *Baixa* | *3* |
| *Registar Manutenção* | *EE* | *1* | *3* | *Média* | *4* |

|  |  |
| --- | --- |
| ***TOTAL PFNA*** | *84* |

***A partir dos Pontos por Função Não Ajustados, calcular:***

*TOTAL HORAS, TOTAL CUSTO e TOTAL DIAS:*

*Considerando:*

* *FCT =* ***0,70*** *(equipe deverá estabelecer o fator de complexidade técnica do seu projeto)*
* *Desenvolvimento: Java, produtividade alta (6h)*
* *Média de jornada de trabalho: 6 horas*
* *Equipe: 6 pessoas*
* *Valor de uma hora de trabalho: R$ 50,00*

*Demonstre os cálculos:*

*PFA = PFNA \* FCT*

*PFA = 0,7 \* 84*

*PFA = 58,8*

|  |  |
| --- | --- |
| *TOTAL HORAS* | *411, 6 horas (arredondando para 412)* |
| *TOTAL CUSTO* | *R$20.580,00* |
| *TOTAL DIAS* | *11,43 dias (arredondando para 12 dias)* |

## Pontos por Caso de uso

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Atores*** | ***Peso*** | ***Qtde*** | ***Resultado*** |
| *Médio* | *2* | *1* | *2* |
| *Complexo* | *3* | *1* | *3* |
| ***Pontos de Atores Não Ajustados (TPNAA)*** | | | ***5*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Casos de Uso*** | ***Peso*** | ***Qtde*** | ***Resultado*** |
| *Simples* | *5* | *3* | *15* |
| *Médio* | *10* | *3* | *30* |
| *Complexo* | *15* | *2* | *30* |
| ***Pontos de Casos de Uso Não Ajustados (TPNAUC)*** | | | *75* |

|  |  |
| --- | --- |
| ***TOTAL de Pontos de Casos de Uso Não Ajustados (TPNA)*** | *80* |

*A partir dos Pontos por Caso de Uso, calcular:*

*TOTAL HORAS, TOTAL CUSTO e TOTAL DIAS:*

*Considerando:*

* *FCT =* ***0,7*** *(equipe deverá estabelecer o fator de complexidade técnica do seu projeto)*
* *FCA =* ***0,6*** *(equipe deverá estabelecer o fator de complexidade ambiental do seu projeto)*
* *1 PCU = 20h*
* *Média de jornada de trabalho: 6 horas*
* *Equipe: 6 pessoas*
* *Valor de uma hora de trabalho: R$ 50,00*

*Demonstre os cálculos:*

*PCU = TPNA \* FCT \* FCA*

*PCU = 80 \* 0,7 \* 0,6*

*PCU = 33,6*

|  |  |
| --- | --- |
| *TOTAL HORAS* | *672 horas* |
| *TOTAL CUSTO* | *R$ 24.192,00* |
| *TOTAL DIAS* | *18,6 dias (arredondando para 19 dias)* |