ATIVIDADE

Plano de Projeto

Template para a elaboração do projeto.

Sumário

- Sttrategie	3

- Introdução	3

  - Objetivo do Plano de Projeto	3

  - Risco do projeto	3

- Escopo do projeto	4

  - Descrição do Escopo do Produto	4

  - Objetivos do Projeto	5

  - Premissas e Restrições	5

  - Ciclo de Vida do Projeto	6

  - WBS do Projeto	7

- Cronograma	7

  - Cronograma Detalhado	7

- Recursos	9

  - Funções e Responsabilidades	9

  - Plano de Treinamentos	10

  - Recursos Materiais	11

  - Plano de Aquisição	11

- Orçamento	12

- Comunicação	12

- Planejamento do monitoramento e controle	13

- Observações	14

- Outros Planos	14

- Referências	14

Instruções de preenchimento

Os textos que aparecem em fonte azul itálico devem ser retirados e substituídos pelos conteúdos apropriados para as seções.

# Título do projeto

Sttrategie

# Introdução

## Objetivo do Plano de Projeto

O Plano de Projeto da Strattégie é um guia estratégico para a implementação eficaz da plataforma de jogos de tabuleiro, fundamentado na necessidade de superar desafios enfrentados pelos entusiastas. Seus objetivos centrais incluem o desenvolvimento estruturado da plataforma, garantindo a entrega no prazo e orçamento, aprimorando a experiência do usuário e consolidando a presença no mercado. O foco na satisfação do cliente, atraindo novos usuários e promovendo a fidelidade, reflete o compromisso da Strattégie em se destacar na indústria de jogos de tabuleiro. Este documento representa uma abordagem cuidadosa para alcançar esses objetivos de forma eficiente e inovadora.

## Risco do projeto

# Escopo do projeto

O escopo do projeto Sttrategie compreende o desenvolvimento de uma plataforma online inovadora dedicada a jogos de tabuleiro. Com foco em proporcionar uma experiência inclusiva, os principais objetivos incluem o lançamento eficaz da plataforma, aumento da base de usuários, retenção ativa de jogadores e implementação de algoritmos avançados de recomendação. Limitado por um orçamento de R$ 15.000,00 e prazos específicos, o projeto visa estabelecer a Strattégie como uma referência no mercado de jogos de tabuleiro, oferecendo recursos como aprendizado de jogos e uma comunidade colaborativa. Exclusões do projeto envolvem o desenvolvimento de jogos físicos e recursos não alinhados com a promoção de uma comunidade inclusiva. Esses elementos serão guiados pelos entregáveis principais, como a plataforma funcional e a avaliação pós-lançamento.

## Descrição do Escopo do Produto

Em essência, o projeto Strattégie tem como objetivo central criar uma plataforma online abrangente dedicada ao universo dos jogos de tabuleiro. Esta plataforma tem a ambição de transformar a maneira como as pessoas exploram, jogam e interagem com jogos de tabuleiro, tornando a experiência maisnacessível, enriquecedora e

inclusiva. O mercado de jogos de tabuleiro é rico e diversificado, mas essa vasta oferta de títulos também apresenta desafios para os jogadores

Dificuldade de Descoberta: Com milhares de jogos disponíveis, encontrar títulos que se adequem aos gostos pessoais é um desafio. Muitos jogadores se sentem perdidos na busca por novos jogos adequados ao seu perfil. Complexidade de Regras: Alguns jogos de tabuleiro apresentam regras complexas que podem ser assustadoras para iniciantes. A curva de aprendizado muitas vezes é íngreme, dificultando a entrada denovos jogadores.

Falta de Recomendações Personalizadas: A ausência de sistemas eficazes de recomendação significa que os jogadores não recebem sugestões personalizadas de jogos com base em suas preferências individuais. Exclusão e Preconceito: Algumas comunidades de jogadores de tabuleiro enfrentam problemas de exclusão e preconceito, tornando a experiência menos acolhedora e inclusiva para todos.

## Objetivos do Projeto

O objetivo do projeto "Sttrategie" é desenvolver uma plataforma online inovadora e abrangente para jogadores de tabuleiro. Buscamos criar um ambiente digital que não apenas ofereça uma ampla variedade de jogos, mas também promova interação, compartilhamento de experiências e inclusividade na comunidade de jogadores de tabuleiro. O projeto visa melhorar significativamente a experiência do usuário nesse segmento, proporcionando recomendações personalizadas, recursos de aprendizado de jogos e uma comunidade colaborativa. Além disso, o projeto tem como meta atender às diversas preferências dos jogadores, oferecendo uma plataforma intuitiva e acessível.

## Premissas e Restrições

## Premissas:

## Disponibilidade da Equipe de Desenvolvimento: Assume-se que a equipe de desenvolvimento estará disponível conforme o planejado, evitando atrasos nas atividades de execução do projeto.

## Acesso a Ferramentas de Desenvolvimento: É uma premissa que todas as ferramentas e ambientes necessários para o desenvolvimento da plataforma, como software de programação e servidores de teste, estarão prontamente disponíveis e acessíveis.

## Cooperação Interna Efetiva: Assume-se que as diferentes equipes envolvidas na execução do projeto, como desenvolvimento, testes e gerenciamento, colaborarão efetivamente, facilitando a comunicação e a resolução rápida de problemas durante a execução.

## Restrições:

## Orçamento Limitado: Uma restrição significativa é a limitação financeira de R$ 180.000,00, onde o projeto deve ser executado dentro de um orçamento pré-determinado.

## Conformidade com Normas da Indústria: Restrições referentes à necessidade de aderir a normas específicas da indústria de jogos de tabuleiro, o que pode influenciar o design e a implementação da plataforma.

## Equipe Limitada: A disponibilidade de uma equipe específica, com habilidades e recursos específicos, pode ser uma restrição que influencia a execução do projeto.

## Ciclo de Vida do Projeto

| Fase | Descrição |
| --- | --- |
| Iniciação | Esta fase abrange a Definição do Escopo, Identificação de Partes Interessadas, e Planejamento Inicial. Nela, ocorre a coleta inicial de requisitos e a preparação para as etapas subsequentes do projeto |
| Planejamento | Durante esta etapa, focamos no Levantamento de Requisitos, Análise de Viabilidade, Estratégias de Desenvolvimento, e Plano de Recursos Necessários. É o momento de planejar detalhadamente como a plataforma será desenvolvida e implementada. |
| Exxecução | A Desenvolvimento da Plataforma é a etapa inicial da execução, concentrando-se nas funcionalidades essenciais. Posteriormente, a Implementação do Sistema de Recomendação ocorre, aplicando algoritmos avançados. |
| Monitoramento e controle | Esta fase abrange Acompanhamento do Desempenho, Controle de Mudanças, Monitoramento da Comunidade, e Melhorias Contínuas. Aqui, o projeto é monitorado ativamente, respondendo a mudanças e refinando conforme necessário. |
| Encerramento | O projeto culmina na Avaliação Final do Projeto, Documentação de Lições Aprendidas, e Entrega da Plataforma Sttrategie. É o momento de revisar o projeto como um todo, documentar aprendizados e oficialmente entregar a plataforma. |

  - EAP do Projeto

#### Fase de Iniciação

  - Definição do Escopo

  - Identificação de Partes Interessadas

  - Planejamento Inicial

Fase de Planejamento

  - Levantamento de Requisitos

  - Análise de Viabilidade

  - Estratégias de Desenvolvimento

  - Plano de Recursos Necessários

#### Fase de Execução

  - Desenvolvimento da Plataforma

  - Implementação do Sistema de Recomendação

  - Construção da Comunidade Online

  - Testes e Garantia de Qualidade

#### Fase de Monitoramento e Controle

  - Acompanhamento do Desempenho

  - Controle de Mudanças

  - Monitoramento da Comunidade

  - Melhorias Contínuas

#### Fase de Encerramento

  - Avaliação Final do Projeto

  - Documentação de Lições Aprendidas

  - Entrega da Plataforma Sttrategie

# Cronograma

# Recursos

## Funções e Responsabilidades

| Funções | Responsabilidades | Profissional |
| --- | --- | --- |
| Gerente do Projeto | - Supervisão geral do projeto - Liderança da equipe - Tomada de decisões estratégicas - Garantia do cumprimento dos objetivos do projeto | Leonardo Nervino e Gustavo Furini |
| Desenvolvedor | - Desenvolvimento da plataforma Sttrategie - Implementação de funcionalidades | Equipe de Desenvolvimento (2 pessoas) |

|  | - Garantia da qualidade do código |  |
| --- | --- | --- |
| Designer | - Criação da interface do usuário - Design gráfico - Garantia de uma experiência de usuário intuitiva | Equipe de Design (2 pessoas) |
| Testador de qualidade | - Realização de testes de qualidade - Identificação e relato de bugs - Garantia da estabilidade da plataforma | Equipe de Testes (2 pessoas) |
| Gerente de Marketing | - Desenvolvimento de estratégias de marketing - Promoção da plataforma - Atração de novos usuários | Profissional designado para a função |
| Especialistas na área | - Contribuir com conhecimento especializado na área específica do projeto - Fornecer orientação técnica e estratégica - Colaborar na tomada de decisões relacionadas à sua expertise | Profissional especializado na área |

## Plano de Treinamentos

| Treinamento | Data Limite |
| --- | --- |
| Desenvolvimento Ágil de Software | 01/03/2023 |
| Design de Interface de Usuário | 15/03/2023 |

| Testes de Qualidade de Software | 31/03/2023 |
| --- | --- |
| Comunicação Comunitária Online | 10/04/2023 |
| Segurança de Dados | 25/04/2023 |
| Marketing Digital | 05/05/2023 |

## Recursos Materiais

| Item | Qtde. |
| --- | --- |
| Servidores | 2 |
| Fones de ouvidos com microfone integrado | 4 |
| Mouse padrão USB | 4 |
| Teclado padrão USB | 4 |
| Monitor LED de 24 polegadas, resolução Full HD | 4 |
| Notebook com processador i7, 16GB de RAM, SSD 512GB | 4 |
| Mouse Pad | 4 |
| Licenças de software necessárias para o projeto (pacote office) | 4 |

## Plano de Aquisição

| Item | Qtde. |
| --- | --- |
| Contratação de Desenvolvedores | 2 |
| Contratação de Especialista em Comunidade | 1 |
| Aquisição de Servidores | 2 |

| Contratação de Designer | 2 |
| --- | --- |

# Orçamento

| Tipo de Custo | Valor Planejado |
| --- | --- |
| Recursos Humanos | R$ 120.000,00 |
| Equipamentos | R$ 30.000,00 |
| Licenças de Software | R$ 15.000,00 |
| Treinamentos | R$ 10.000,00 |
| Diversos | R$ 5.000,00 |
| Total do Projeto | R$ 180.000,00 |

- Comunicação

Reuniões Regulares: Serão realizadas reuniões semanais para atualizar a equipe sobre o progresso, discutir desafios e alinhar estratégias. O gerente de projeto será responsável por coordenar essas reuniões.

Plataforma Online: Utilizaremos uma plataforma online dedicada para comunicação entre a equipe do projeto, permitindo discussões, compartilhamento de documentos e atualizações em tempo real.

E-mails e Mensagens: Comunicações formais serão conduzidas por e-mail, enquanto mensagens instantâneas serão utilizadas para comunicações mais rápidas e informais.

Relatórios de Status: Relatórios de status regulares serão compartilhados com todas as partes interessadas, destacando conquistas, desafios e próximos passos.

# Planejamento do monitoramento e controle

| Item | Forma de Monitoramento | Periodicidade |
| --- | --- | --- |
| Escopo | Será monitorado através de revisões regulares do escopo do projeto em comparação com o planejado. Mudanças significativas serão avaliadas e documentadas. | A cada duas semanas durante as reuniões regulares de status do projeto. |
| Cronograma | Acompanhamento do andamento das atividades conforme a EAP. Identificação de desvios e ajustes no cronograma, se necessário. | Semanalmente durante as reuniões de acompanhamento do projeto. |
| Partes Envolvidas | Avaliação do envolvimento e satisfação das partes interessadas através de feedback em reuniões e comunicações formais. | Mensalmente, com avaliações mais detalhadas a cada marco significativo. |
| Recursos | Acompanhamento do uso de recursos em relação ao planejado. Identificação de necessidades adicionais ou otimizações. | A cada duas semanas durante as reuniões regulares de status do projeto. |
| Custos | Revisão regular dos custos reais em comparação com o orçamento. Identificação de desvios e ajustes, se necessário. | Mensalmente durante as revisões financeiras do projeto. |
| Comunicação | Avaliação da eficácia das estratégias de comunicação. Feedback da equipe e partes interessadas. | Contínua, com ajustes conforme necessário durante as reuniões regulares. |

| Riscos | Revisão regular dos riscos identificados. Avaliação de novos riscos e eficácia das estratégias de mitigação. | Mensalmente durante as reuniões de gestão de riscos. |
| --- | --- | --- |
| Aquisições | Acompanhamento do processo de aquisição, garantindo conformidade com o planejado. | A cada fase do processo de aquisição. |
| Entregáveis | Avaliação da qualidade e conformidade dos entregáveis com os requisitos do projeto. | A cada marco significativo e durante as revisões regulares |
| Qualidade | Monitoramento da conformidade com os padrões de qualidade estabelecidos. Avaliação da satisfação do usuário. | Contínua, com avaliações mais detalhadas em cada fase do projeto. |

- Observações

A flexibilidade e adaptabilidade serão essenciais para enfrentar desafios inesperados, e a equipe deve estar preparada para ajustar estratégias conforme necessário, sempre mantendo o foco nos objetivos do projeto.

# Outros Planos

- Anexos

RegistroPartesInteressadas.pdf Matriz_RACI_tempalte.xlsx

Matriz das Comunicacoes_Template

- Referências