| Escola: | Escola Politécnica | Campus: | Curitiba |
| --- | --- | --- | --- |
| Curso: | Bacharelado em Cibersegurança | Ano/Semestre: | 2023/2 |
| Código/Nome da disciplina: | Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação |  |  |
| Professor (a): | Aline Bampi |  |  |
| Nome dos estudantes: | Gustavo Furini e Leonardo Nervino |  |  |
| Grupo do Projeto: | 11 |  |  |

RA3. Gerenciar a execução e as entregas de um projeto de tecnologia da informação (TI), a partir do plano de projeto.

- Relatórios

  - Registro de mudanças

Alteramos o que seria a plataforma em si, o primeiro objeto seria um fórum para que os jogadores pudessem indicar os jogo e estratégias para outros jogadores ou novos jogadores, mas com o decorrer do projeto escolhemos fazer um site com recomendações de jogos de tabuleiros e estratégias foi o nosso principal foco.

  - Registros de Monitoramento e controle

Cronograma Planejado

| MONITORAMENTO E CONTROLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | INICIO | FIM | STATUS |
| Fase de Iniciacao |  |  |  |
| Definição de Escopo | 25/01/2024 | 26/01/2024 | A FAZER |
| Identificação de Partes Interessadas | 25/01/2024 | 26/01/2024 | A FAZER |
| Planejamento Inicial | 25/01/2024 | 26/01/2024 | A FAZER |
| Fase de Planejamento |  |  |  |
| Levantamento de Requisitos | 27/01/2024 | 28/01/2024 | A FAZER |
| Análise de Viabilidade | 28/01/2024 | 29/01/2024 | A FAZER |
| Estratégias de Desenvolvimento | 29/01/2024 | 30/01/2024 | A FAZER |
| Plano de Recursos Necessários | 30/01/2024 | 31/01/2024 | A FAZER |
| Fase de Execucao |  |  |  |
| Desenvolvimento da Plataforma | 01/02/2024 | 31/03/2024 | A FAZER |
| Implementação do Sistema de Recomendação | 01/02/2024 | 31/03/2024 | A FAZER |
| Construção da Comunidade Online | 01/03/2024 | 30/04/2024 | A FAZER |
| Testes e Garantia de Qualidade | 31/04/2024 | 07/05/2024 | A FAZER |

Cronograma Realizado

| MONITORAMENTO E CONTROLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE | INICIO | FIM | STATUS |
| Fase de Iniciacao |  |  |  |
| Definição de Escopo | 25/01/2024 | 26/01/2024 | FEITO |
| Identificação de Partes Interessadas | 25/01/2024 | 26/01/2024 | FEITO |
| Planejamento Inicial | 25/01/2024 | 26/01/2024 | FEITO |
| Fase de Planejamento |  |  |  |
| Levantamento de Requisitos | 27/01/2024 | 28/01/2024 | FEITO |
| Análise de Viabilidade | 27/01/2024 | 28/01/2024 | FEITO |
| Estratégias de Desenvolvimento | 28/01/2024 | 29/01/2024 | FEITO |
| Plano de Recursos Necessários | 28/01/2024 | 29/01/2024 | FEITO |
| Fase de Execucao |  |  |  |
| Desenvolvimento da Plataforma | 30/01/2024 | 28/02/2024 | FEITO |
| Implementação do Sistema de Recomendação | 02/01/2024 | 28/02/2024 | FEITO |
| Construção da Comunidade Online | 02/02/2024 | 27/02/2024 | FEITO |
| Testes e Garantia de Qualidade | 01/03/2024 | 03/04/2024 | FEITO |

- Encerramento

  - Protótipo funcional

LINK DO FIGMA: Sttrategie – Figma

  - Lições aprendidas

O que foi feito corretamente?

O desenvolvimento do projeto foi conduzido de maneira eficiente, cumprindo os objetivos estabelecidos. A implementação dos meios de comunicação também ocorreu conforme o planejado, proporcionando uma colaboração eficaz entre os membros da equipe.

O que deveria ser melhorado?

Identificamos oportunidades de melhoria na definição do escopo, que passou por diversas alterações ao longo do projeto. Essa instabilidade pode impactar negativamente em projetos maiores. Para futuros projetos, é crucial aprimorar a estabilidade e clareza do escopo desde o início.

Plano de Melhoria:

- Estabelecer um processo robusto para a definição inicial do escopo, envolvendo todas as partes interessadas.
- Realizar revisões regulares do escopo durante as fases iniciais para evitar mudanças significativas posteriormente.
- Implementar práticas de gestão de mudanças para avaliar e aprovar alterações no escopo, garantindo uma abordagem mais controlada.

| Objetivo | Ação Proposta | Data de Inicio | Data de conclusão | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O projeto Sttrategie busca revolucionar o universo dos jogos de tabuleiro, oferecendo uma plataforma inovadora. Com um Sistema de Recomendação Personalizado, Ferramentas de Aprendizado de Jogos e uma Comunidade Colaborativa, a Sttrategie visa proporcionar aos usuários uma experiência única e acessível, promovendo a diversidade de jogos e uma interface intuitiva. | Desenvolver uma plataforma de recomendação de jogos de tabuleiros | 15/03/2023 | 03/04/2024 | Gustavo Furini e Leonardo Nervino |

- Anexos

Termo de Abertura
Plano de Projeto
Matriz de Responsabilidade
Matriz de Comunicações
Registro de Partes Interessadas

Matriz de Responsabilidade:

Matriz de Comunicações:

Registro de Partes Interessadas: